WZÓR WYPEŁNIONY DLA UCZESTNIKA

Ćwiczenie 3 — Rejestr ryzyk

Przykładowo wypełniony rejestr — do analizy po szkoleniu

| Imię i nazwisko |  | Organizacja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data szkolenia |  | Moduł |  |

Cel ćwiczenia: Zbudować rejestr ryzyk dla infrastruktury NOVENERGII zgodnie z metodyką z Modułu 3, a następnie przenieść strukturę na własną organizację. Czas: 15 minut + 5 minut omówienia. Dane wejściowe: Scenariusz, Część II rozdz. 3–5 oraz Część I rozdz. 3–4. Jak korzystać z tego wzoru: To jest przykładowo wypełniony rejestr ryzyk oparty na materiałach szkolenia. Jeżeli podczas zajęć nie zdążyłeś/aś dokończyć ćwiczenia, przeanalizuj oceny i uzasadnienia w Kroku 2, a Krok 4 (Twoja organizacja) uzupełnij samodzielnie.

# Krok 1. Kryteria akceptacji ryzyka

Zanim ocenisz ryzyka, ustal progi. W realnym procesie zatwierdza je zarząd — tu przyjmij propozycję i uzasadnij ją.

| Poziom R = P × S | Kwalifikacja | Wymagane działanie |
| --- | --- | --- |
| 1 – 6 | Akceptowalne | Monitorowanie; przegląd przy najbliższej rocznej aktualizacji rejestru |
| 8 – 12 | Wymaga planu | Plan postępowania z właścicielem i terminem w ciągu 6 miesięcy |
| 15 – 25 | Nieakceptowalne | Działanie natychmiastowe; decyzja i akceptacja zarządu; raportowanie postępu |

Skala: P (prawdopodobieństwo) 1–5, S (skutek) 1–5.

# Krok 2. Rejestr ryzyk NOVENERGII

Dwa pierwsze wiersze są wypełnione jako wzór. Uzupełnij pozostałe — minimum pięć kolejnych ryzyk wynikających ze scenariusza.

| Aktywo | Zagrożenie | Podatność | P | S | R | Postępowanie | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie brzegowe na GPO (6 szt.) | Nieuprawniony dostęp zdalny | Interfejs VPN dostępny z Internetu, konta lokalne bez MFA, te same poświadczenia na 6 obiektach | 5 | 5 | 25 | Modyfikacja: MFA, konta imienne, dostęp na żądanie | Kier. IT |
| Sterowniki RTU (6 szt.) | Wgranie uszkodzonego firmware | Konto producenta z domyślnym hasłem; weryfikacja podpisu firmware niewłączona | 4 | 5 | 20 | Modyfikacja: zmiana haseł, włączenie weryfikacji podpisu | Kier. utrzymania |
| Komputery HMI (6 szt.) | Uruchomienie oprogramowania niszczącego dane | Identyczne hasło lokalnego administratora na wszystkich obiektach; brak EDR | 4 | 4 | 16 | Modyfikacja: unikalne hasła, wdrożenie EDR, ograniczenie pulpitu zdalnego | Kier. IT |
| Konta serwisowe integratora | Przejęcie konta o wysokich uprawnieniach | Konta wspólne, bezterminowe, bez MFA, umowa bez klauzul bezpieczeństwa | 4 | 5 | 20 | Modyfikacja: konta imienne, dostęp na żądanie z limitem czasu, nagrywanie sesji, aneks do umowy | Kier. utrzymania |
| Kopie zapasowe na serwerze NAS | Zniszczenie kopii razem z systemami | Kopia w tej samej domenie, brak kopii offline i niemodyfikowalnej | 4 | 5 | 20 | Modyfikacja: kopia offline lub niemodyfikowalna, test odtworzenia co kwartał | Kier. IT |
| Zdolność wykrycia incydentu | Długotrwała obecność napastnika bez wykrycia | Monitoring 8×5, logi tylko lokalnie na urządzeniach, brak centralizacji | 5 | 4 | 20 | Modyfikacja: centralne zbieranie logów z retencją 12 miesięcy, monitoring 24/7 własny lub zlecony, SLA reakcji | Zarząd / Kier. IT |
| Serwer SCADA i domena AD | Ruch poprzeczny z sieci biurowej do OT | Serwer SCADA w tej samej domenie co sieć biurowa, brak segmentacji | 4 | 5 | 20 | Modyfikacja: segmentacja IT–OT ze strefą pośrednią, odrębna domena lub konta dla OT | Kier. IT |
| Status regulacyjny podmiotu | Kara administracyjna i osobista odpowiedzialność kierownika | Brak wpisu do wykazu, brak analizy ryzyka, brak SZBI | 5 | 4 | 20 | Modyfikacja: ustalenie statusu, wpis do wykazu, uruchomienie SZBI | Zarząd |

## Krok 3. Pytania kontrolne

a) Które z zapisanych ryzyk nie jest ryzykiem technicznym? Wskaż je i uzasadnij.

Status regulacyjny podmiotu — brak wpisu do wykazu i brak SZBI. To ryzyko prawne i finansowe, nie techniczne. Łatwo je pominąć, bo rejestr ryzyk kojarzy się z infrastrukturą, a art. 8 wymaga zarządzania ryzykiem w ogóle, nie tylko ryzykiem technicznym.

b) Które ryzyka wymagają decyzji zarządu, a które może zamknąć sam zespół IT?

Decyzji zarządu wymagają: uruchomienie monitoringu 24/7 (wydatek operacyjny), segmentacja IT–OT (projekt inwestycyjny), aneks do umowy z integratorem (relacja handlowa) oraz akceptacja ryzyk pozostających. Zespół IT może samodzielnie zamknąć: zmianę haseł domyślnych, włączenie weryfikacji podpisu firmware, unikalne hasła na HMI i uruchomienie kopii offline.

c) Które ryzyko zmaterializowało się jako pierwsze w osi czasu z Części III scenariusza?

Jako pierwsze zmaterializowało się ryzyko dotyczące kont serwisowych integratora — logowanie 8 grudnia o 21:14. Ryzyko dotyczące zdolności wykrycia materializowało się przez cały czas: od 20 listopada (skanowanie) do 29 grudnia.

# Krok 4. Twoja organizacja

Wybierz jeden proces krytyczny dla swojej usługi i wskaż pięć aktywów, które go wspierają.

Proces krytyczny:

| Aktywo | Zagrożenie | Podatność | P | S | R | Postępowanie | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zasada: Zacznij od opisu, nie od liczby. Najpierw zapisz, co konkretnie może się stać i przez co, a dopiero potem oceń P i S. Analizy, w których zaczyna się od cyfr, kończą się tabelami pełnymi czwórek i piątek bez treści — a takiego wyniku nie da się uzasadnić przed audytorem.