Szkolenie NIS2 / UoKSC w praktyce  ·  LT MASTERY
MATERIAŁ DLA UCZESTNIKA
Ćwiczenie 6 — Plan wdrożenia na 90 dni
Od luk krytycznych do harmonogramu z właścicielami · Moduł 5 · Formularz do wypełnienia
	Imię i nazwisko
	
	Organizacja
	

	Data szkolenia
	
	Moduł
	



	Cel ćwiczenia:  Zamienić pięć luk krytycznych wybranych w Ćwiczeniu 4 w plan wdrożenia na 90 dni — z terminami, produktami końcowymi i właścicielami. Część B tego arkusza wypełniasz dla własnej organizacji i to jest dokument, z którym wychodzisz ze szkolenia. Czas: 15 minut pracy + omówienie.



	Zasada:  Każdy wiersz musi mieć produkt końcowy, który da się położyć na stole przed audytorem, oraz jedną osobę z imienia i nazwiska. Działanie bez dowodu i bez właściciela nie jest planem, tylko intencją.



Część A. Plan naprawczy dla NOVENERGII
Przenieś tutaj swoją piątkę z Ćwiczenia 4 i uzupełnij do dziesięciu pozycji. Kolumna „dlaczego właśnie to” ma zawierać uzasadnienie biznesowe albo prawne — takie, które obroni się przed zarządem.
	Termin
	Działanie (ID luki)
	Produkt / dowód
	Właściciel
	Dlaczego właśnie to

	Dni 1–14
	
	
	
	

	Dni 1–14
	
	
	
	

	Dni 15–30
	
	
	
	

	Dni 15–45
	
	
	
	

	Dni 15–45
	
	
	
	

	Dni 30–60
	
	
	
	

	Dni 30–75
	
	
	
	

	Dni 45–90
	
	
	
	

	Dni 60–90
	
	
	
	

	Dni 60–90
	
	
	
	



Test sensowności planu
	Pytanie kontrolne
	TAK / NIE

	Czy każdy wiersz ma dokładnie jedną osobę odpowiedzialną?
	

	Czy każdy produkt końcowy da się pokazać audytorowi jako plik lub zapis?
	

	Czy działania formalne (status, wpis do wykazu) są w pierwszych 30 dniach?
	

	Czy najdroższa i najdłuższa pozycja startuje równolegle, a nie na końcu?
	

	Czy analiza ryzyka poprzedza zakupy narzędzi?
	

	Czy plan mieści się w realnych zasobach zespołu?
	


Część B. Twój plan na 90 dni
To jest najważniejszy dokument, który powstaje na tym szkoleniu. Wypełnij go dla własnej organizacji, wychodząc od luk z Części C Ćwiczenia 4. Jeżeli nie znasz jeszcze nazwisk — wpisz stanowisko i termin, do kiedy ustalisz nazwisko.
	Termin
	Działanie
	Produkt / dowód
	Właściciel
	Dlaczego właśnie to

	Dni 1–14
	
	
	
	

	Dni 1–14
	
	
	
	

	Dni 15–30
	
	
	
	

	Dni 15–45
	
	
	
	

	Dni 15–45
	
	
	
	

	Dni 30–60
	
	
	
	

	Dni 30–75
	
	
	
	

	Dni 45–90
	
	
	
	

	Dni 60–90
	
	
	
	

	Dni 60–90
	
	
	
	



Trzy rzeczy, które zrobię w tym tygodniu
Konkretnie, z datą. Zadania większe niż jeden dzień pracy tutaj nie wchodzą.
	Działanie
	Do kiedy
	Z kim rozmawiam

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	



Czego potrzebuję od kierownictwa
Sformułuj jako prośbę o decyzję, nie o zgodę ogólną. Wskaż, co się stanie, jeżeli decyzja nie zapadnie.







	Termin, o którym warto pamiętać:  Pełne wdrożenie środków z art. 8 UoKSC — 3 kwietnia 2027 r. Wniosek o wpis do wykazu — do 3 października 2026 r. Realny czas zbudowania SZBI od zera to 7–8 miesięcy. Plan na 90 dni to nie jest cały projekt, tylko jego pierwszy odcinek.


Strona  z 
